##### АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 января 2025 г. № 20**

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие информационного общества в Дмитриевском районе Курской области»

В соответствии с постановлением Администрации Дмитриевского района Курской области от 26.11.2012 № 675 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ» (в редакции постановления Администрации Дмитриевского района Курской области от 03.11.2016 №341), Администрация Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие информационного общества в Дмитриевском районе Курской области».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Дмитриевского района Курской области от 09.03.2023 № 107 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в Дмитриевском районе Курской области на 2023-2025 годы».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Дмитриевского района С.А. Ливенцев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Дмитриевского района

Курской области

от 15.01.2025 г. № 20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В

ДМИТРИЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | - Администрация Дмитриевского района Курской области |
| Основной разработчик программы | - отдел правового и информатизационного обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области |
| Основной исполнитель программы | - отдел правового и информатизационного обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области |
| Подпрограммы программы | - подпрограмма 1 «Электронное правительство» (далее - подпрограмма 1);  - подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации» (далее - подпрограмма 2) |
| Цель программы | - формирование инфраструктуры информационного общества, электронного правительства в Дмитриевском районе Курской области и развитие системы защиты информации в Администрации Дмитриевского района |
| Задачи программы | - обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;  - развитие технической и технологической основы становления информационного общества;  - обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Дмитриевского района Курской области |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - доля граждан Дмитриевского района Курской области, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде |
| Этапы и сроки реализации программы | 2025 - 2027 годы в один этап |
| Объемы финансирования программы | Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета муниципального района «Дмитриевский район» Курской области (далее - районный бюджет). Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 675000 рублей, в том числе по годам:  2025 год - 225000 рублей;  2026 год - 225000 рублей;  2027 год - 225000 рублей.  На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено направить 495000 рублей, в том числе по годам:  2025 год - 165000 рублей;  2026 год - 165000 рублей;  2027 год - 165000 рублей.  На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить 180000 рублей, в том числе по годам:  2025 год - 60000 рублей;  2026 год - 60000 рублей;  2027 год - 60000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде (ЕИКС) Курской области;  - увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к «Интернету»;  - увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;  - увеличение количества рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД);  - использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;  - использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);  - обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства;  - минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Дмитриевского района Курской области, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов;  - обеспечение стабильной работы информационных систем Дмитриевского района Курской области, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области оказывать услуги населению на необходимом уровне |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Дмитриевском районе Курской области» разработана в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года №203.

Муниципальная программа определяет содержание и основные пути развития информационного общества в Дмитриевском районе Курской области.

Результатами проводимых мероприятий в сфере развития информационного общества должны стать:

обеспечение создания на территории Дмитриевского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;

высокое качество предоставления муниципальных услуг в электронном виде, осуществление большинства юридически значимых действий в электронном виде;

обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;

достижение такого уровня развития технологий защиты информации, который обеспечивает неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, безопасность информации ограниченного доступа.

Ключевыми направлениями развития электронного правительства и информационного общества в Дмитриевском районе Курской области являются:

1) организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде;

2) организация межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг;

3) развитие информационных систем органов местного самоуправления в Дмитриевском районе Курской области.

В рамках этих направлений в Дмитриевском районе Курской области реализуются следующие мероприятия:

1) проводится работа по инвентаризации информационных систем с целью определения сведений, участвующих в процессе предоставления муниципальных услуг в Дмитриевском районе Курской области;

2) разрабатываются мероприятия по обеспечению информационной безопасности электронного правительства в Дмитриевском районе Курской области, обеспечению безопасности персональных данных, обеспечению защиты информации на рабочих местах сотрудников органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области.

Основными проблемами, на разрешение которых нацелена муниципальная программа, являются:

1) растущая потребность в едином информационном пространстве и скоординированной политике в сфере организации информационного взаимодействия;

2) организационно-технологические трудности, препятствующие электронному документообороту;

3) организация широкополосного доступа, к сети «Интернет» для конечных пользователей, низкие показатели качества доступа к сети «Интернет»;

4) наличие высокого уровня различия в использовании информационных технологий органами местного самоуправления, органами государственной власти;

5) преимущественно локальный характер внедрения современных средств на основе информационных технологий в муниципальном управлении;

6) недостаточность темпов развития инфраструктуры доступа населения к сайтам органов местного самоуправления и другим средствам информационно-справочной поддержки и обслуживания населения, муниципальным услугам;

7) недостаточно высокие навыки использования информационных технологий, в том числе среди муниципальных служащих;

8) недостаточное развитие инфраструктуры, обеспечивающей информационную безопасность электронных форм взаимодействия органов местного самоуправления между собой, с органами государственной власти, населением и организациями.

Основные направления реализации муниципальной программы:

- формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций в районе;

- предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

Настоящая муниципальная программа является программно-целевым документом, направленным на достижение приоритетных целей и задач муниципальной политики в сфере развития и использования информационно-телекоммуникационных технологий.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Муниципальная политика Дмитриевского района Курской области в сфере информатизации заключается в повышении эффективности решения стратегических и оперативных задач социально-экономического развития Дмитриевского района Курской области посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий.

Цель муниципальной программы - формирование инфраструктуры информационного общества и электронного правительства в Дмитриевском районе Курской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий.

2. Развитие технической и технологической основы становления информационного общества.

3. Обеспечение информационной безопасности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры информационных систем Дмитриевского района Курской области.

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующего показателя (индикатора): доля граждан Дмитриевского района Курской области, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде.

Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

- увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде (ЕИКС) Курской области;

- увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к «Интернету»;

- увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;

- увеличение количества рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД);

- использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;

- использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ);

- обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Дмитриевского района Курской области, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов;

- обеспечение стабильной работы информационных систем Дмитриевского района Курской области, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области оказывать услуги населению на необходимом уровне.

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме, входящей в состав настоящей муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2025 - 2027 годы в один этап.

**3. Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы**

Показатели (индикаторы) реализации Программы:

- доля граждан Дмитриевского района Курской области, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде.

Показатель «Доля граждан Дмитриевского района Курской области, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде» рассчитывается как количество заявлений на получение электронных услуг гражданами и организациями, зарегистрированными в Дмитриевском районе Курской области, поданными через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) или региональном портале жителями Дмитриевского района Курской области, в расчете на 1000 жителей.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**муниципальной программы и ее подпрограмм (Приложение №2)**

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации мероприятий подпрограмм: «Электронное правительство Дмитриевского района Курской области», «Развитие системы защиты информации Дмитриевского района Курской области».

Подпрограмма 1 «Электронное правительство» направлена на формирование и развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, предоставление на ее основе качественных муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.

Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации» направлена на обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Основным мероприятием подпрограммы 1 является осуществление мероприятий по формированию электронного правительства, состоящее из основного направления:

- выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления.

Решение задачи - сформировать и обеспечить функционирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий подпрограммы 1 - будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:

- подключение рабочих мест сотрудников к единой информационно-коммуникационной среде Курской области;

- укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области.

Реализация данных мероприятий позволит осуществить комплекс мер по подключению рабочих мест сотрудников к единой информационно-коммуникационной среде Курской области, включающий приобретение с этой целью системного и прикладного программного обеспечения; организацию общего доступа к сети «Интернет» через единый защищенный канал сети ЕИКС.

Основным мероприятием подпрограммы 2 является мероприятие по обеспечению безопасности в информационно-коммуникационной сфере, состоящее из основного направления:

- выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления.

Решение задачи - реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации подпрограммы 2 - будет осуществляться через реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.

2. Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом.

3. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» в сфере защиты информации.

Реализация указанных мероприятий позволит выполнить весь спектр требований, отраженных в законодательных и иных нормативных правовых актах в сфере обеспечения безопасности информации, и, следовательно, реализовать муниципальную политику по данному направлению деятельности.

**5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования**

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы применение налоговых, тарифных и кредитных мер муниципального регулирования не предусмотрено.

В связи с корректировкой районного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и областном законодательстве предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты муниципального района «Дмитриевский район» Курской области.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы)**

В рамках реализации муниципальной программы выполнение муниципальных заданий и оказание муниципальных услуг не осуществляется.

**7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Дмитриевского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации муниципальной программы (если муниципальная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований**

**Дмитриевского района Курской области в рамках их полномочий)**

Участие муниципальных образований Дмитриевского района в разработке и реализации муниципальной программы не планируется.

**8. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также других источников финансирования в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также других источников финансирования в реализации муниципальной программы не планируется.

**9. Обоснование выделения подпрограмм**

Комплексный характер цели и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей подпрограмм и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В муниципальную программу включены:

- подпрограмма 1 «Электронное правительство»;

- подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации».

Выполнение задач подпрограмм, а также реализация их мероприятий позволит достичь основную цель муниципальной программы: развитие информационного пространства на территории Дмитриевского района Курской области.

**10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 675000 рублей, в том числе по годам:

2025 год - 225000 рублей;

2026 год - 225000 рублей;

2027 год - 225000 рублей.

На реализацию подпрограммы 1 предусмотрено направить 495000 рублей, в том числе по годам:

2025 год - 165000 рублей;

2026 год - 165000 рублей;

2027 год - 165000 рублей.

На реализацию подпрограммы 2 предусмотрено направить 180000 рублей, в том числе по годам:

2025 год - 60000 рублей;

2026 год - 60000 рублей;

2027 год - 60000 рублей.

**11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы.

Внешние риски могут являться следствием:

сокращения объемов бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы;

появления новых научных, технических и технологических решений.

Меры по управлению указанными рисками реализации муниципальной программы основаны на:

регулярном анализе результатов реализации муниципальной программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм по результатам проведенного мониторинга и анализа.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

**12. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы, а также реализовавшихся рисков, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат районного бюджета запланированному уровню (оценка полноты использования средств областного бюджета) и эффективности использования средств районного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:



Ei - степень достижения i-го показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактическое значение показателя;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:



E - результативность реализации муниципальной программы (процентов);

№ - количество показателей муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств районного бюджета по каждому показателю муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = Cfoi / Cpoi, где:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств районного бюджета i-го показателя муниципальной программы;

Cfoi - сумма средств районного бюджета, израсходованных на реализацию i-го показателя муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, полученная из районного бюджета на реализацию i-го показателя муниципальной программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из районного бюджета, определяется по следующей формуле:



Cfoi - сумма средств, выделяемых из районного бюджета, израсходованных на реализацию i-го показателя муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, выделяемых из районного бюджета, запланированная к расходованию i-го показателя муниципальной программы;

Тfi - фактический уровень достижения целевого i-го показателя муниципальной программы;

Tpi - плановый уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:



СТ - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф - количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл - количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы (мероприятий муниципальной программы)  Keoi |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ДМИТРИЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Электронное правительство»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - отдел правового и информатизационного обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области |
| Цели подпрограммы | - повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Дмитриевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;  - развитие единого информационного пространства органов управления Дмитриевского района Курской области;  - обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг |
| Задачи подпрограммы | - сформировать современную информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;  - организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;  - организовать качественный, защищенный информационный межведомственный обмен в рамках предоставления муниципальных услуг;  - организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Дмитриевского района. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет»;  - доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;  - подключение рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области к единой информационно-коммуникационной среде Курской области (ЕИКС);  - использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;  - использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования на реализацию подпрограммы на весь период составляет 495000 рублей, в том числе по годам:  2025 год - 165000 рублей;  2026 год - 165000 рублей;  2027 год - 165000 рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде (ЕИКС) Курской области;  - увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к «Интернету»;  - увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;  - увеличение количества рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, подключенных к системе электронного документооборота (СЭД);  - использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;  - использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Результаты внедрения информационно-коммуникационных технологий в органах местного самоуправления в настоящее время носят преимущественно внутренний характер, что не позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодействие и повысить качество муниципальных услуг, предоставляемых гражданам.

Перед Администрацией Дмитриевского района Курской области стоит задача на базе широкого применения информационно-коммуникационных технологий обеспечить качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности Администрации Дмитриевского района Курской области. Для этого необходимо наличие ряда системных элементов:

- программных средств, позволяющих аккумулировать данные вышеуказанных информационных систем, получать анализ по различным сферам деятельности с целью принятия управленческих решений;

- программно-технических средств, обеспечивающих защиту информации при передаче, сопоставимость передаваемых и получаемых данных.

Настоящая подпрограмма, представляющая собой комплекс организационных мероприятий, позволит обеспечить решение основных задач в направлении формирования электронного правительства на территории Дмитриевского района.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- формирование современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение высокого уровня ее доступности, предоставление на ее основе качественных услуг;

- обеспечение конкурентоспособности и технологического развития информационных технологий;

- повышение эффективности муниципального управления, взаимодействия гражданского общества и коммерческих организаций с органами местного самоуправления.

Цели подпрограммы:

- повышение эффективности функционирования экономики, муниципального управления и местного самоуправления Дмитриевского района Курской области за счет внедрения и массового распространения информационных и коммуникационных технологий;

- развитие единого информационного пространства органов управления Дмитриевского района Курской области;

- обеспечение прав граждан на свободный поиск, получение, передачу и распространение информации, увеличение эффективности оказания муниципальных услуг.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- сформировать современную информационную и телекоммуникационную инфраструктуру, на ее основе предусмотреть возможность предоставления качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- организовать на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий систему принятия эффективных управленческих решений, формирования планов и прогнозов развития;

- разработать систему мониторинга показателей развития электронного правительства;

- организовать качественный, защищенный информационный межведомственный обмен в рамках предоставления муниципальных услуг;

- организовать систему доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Дмитриевского района.

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:

- увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету;

- увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;

- подключение рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области к единой информационно-коммуникационной среде Курской области (ЕИКС);

- использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;

- использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Администрации Дмитриевского района Курской области.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет»;

- доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;

- подключение рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области к единой информационно-коммуникационной среде Курской области (ЕИКС);

- использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;

- использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Администрации Дмитриевского района Курской области.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2025 - 2027 годах в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуется одно основное мероприятие - «Осуществление мероприятий по формированию электронного правительства», состоящее из основного направления:

- выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления и включает в себя:

1) подключение рабочих мест к единой информационно-коммуникационной среде Курской области;

2) укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области.

В настоящее время участниками ЕИКС являются структурные подразделения Администрации Дмитриевского района Курской области, участвующие в процессе оказания муниципальных услуг. В рамках данного основного мероприятия будет осуществлен комплекс мер по обеспечению подключения к ЕИКС всех структурных подразделений, включающий приобретение с этой целью системного и прикладного программного обеспечения. Через единый защищенный канал сети ЕИКС будет организован общий доступ к сети «Интернет». Для эффективного осуществления Администрацией Дмитриевского района Курской области своих функций в сфере информационно-коммуникационных технологий оборудование рабочих мест сотрудников должно соответствовать современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению. В этой связи, парк коммуникационно-компьютерной техники должен обновляться с периодичностью 1 раз в 4 года. В рамках данного мероприятия осуществляется приобретение оборудования, необходимого для эффективной работы.

Для повышения показателя уровня готовности района к созданию электронного правительства и информационного общества необходимо проведение мероприятий по разъяснению населению района возможности получения предоставляемых органами местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» услуг в электронном виде.

Эффективность основного мероприятия определяется показателями:

- доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет»;

- доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;

- подключение рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области к единой информационно-коммуникационной среде Курской области (ЕИКС);

- использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;

- использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Администрации Дмитриевского района Курской области.

Не реализация основного мероприятия может привести к отсутствию программно-технического сопровождения и невозможности использования информационно-коммуникационных технологий органами местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район», являющимися участниками единой информационно-коммуникационной среды, неэффективному исполнению Администрацией Дмитриевского района Курской области своих функций, отсутствию оценки уровня развития электронного правительства и информационного общества на территории Дмитриевского района Курской области.

**4. Характеристика мер муниципального регулирования**

В ходе реализации мероприятий подпрограммы применение налоговых, тарифных и кредитных мер муниципального регулирования не предусмотрено.

В связи с корректировкой районного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и областном законодательстве предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты муниципального района «Дмитриевский район» Курской области.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

В рамках реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий и оказание муниципальных услуг не осуществляется.

**6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых**

**муниципальными образованиями Дмитриевского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы**

Участие муниципальных образований Дмитриевского района в разработке и реализации подпрограммы не планируется.

**7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также других источников финансирования в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также других источников финансирования в реализации муниципальной программы не планируется.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы на весь период составляет 495000 рублей, в том числе по годам:

2025 год - 165000 рублей;

2026 год - 165000 рублей;

2027 год - 165000 рублей.

**9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

В ходе реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня управления этими рисками. Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

Внутренние риски реализации подпрограммы следующие: неэффективное расходование денежных средств, недостаточная координация и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области при внедрении и эксплуатации информационных систем.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение нормативно-правовой базы в сфере реализации подпрограммы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации подпрограммы), организационные.

Мерами управления рисками реализации подпрограммы являются: эффективное расходование бюджетных средств, усиление координации и взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области по внедрению и эксплуатации информационных систем, осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму и муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ДМИТРИЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Развитие системы защиты информации»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - отдел правового и информатизационного обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области |
| Цель подпрограммы | - обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства |
| Задачи подпрограммы | - реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;  - доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;  - доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;  - доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;  - оснащение объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» антивирусным программным обеспечением;  - количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2025 - 2027 годы в один этап |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования на реализацию подпрограммы на весь период составляет 180000 рублей, в том числе по годам:  2025 год - 60000 рублей;  2026 год - 60000 рублей;  2027 год - 60000 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства;  - минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Дмитриевского района Курской области, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов;  - обеспечение стабильной работы информационных систем Дмитриевского района Курской области, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области оказывать услуги населению на необходимом уровне. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В условиях, когда основной объем информации во всех сферах деятельности обрабатывается и передается с использованием информационных технологий, значительно возрастает угроза утечки информации по техническим каналам в результате несанкционированного доступа к информационным системам злоумышленников.

Утечка информации, а также специальные воздействия на информацию в целях ее уничтожения, искажения или блокирования могут привести к снижению эффективности деятельности органов власти в различных сферах деятельности, значительным материальным потерям, созданию социальной нестабильности, ущемлению прав и свобод граждан и другим негативным последствиям.

По мере развития информационных технологий и расширения их использования в различных видах деятельности возникают дополнительные угрозы, в том числе многочисленные случаи вторжения в частную жизнь граждан Российской Федерации, которые являются нарушением их конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Это обуславливает необходимость принятия адекватных мер по защите информации.

Защита информации является неотъемлемой составной частью основной деятельности органов власти, направленной на повышение эффективности их деятельности, обеспечение прав и свобод граждан, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на получение достоверной информации о деятельности органов власти. С этой целью необходимо обеспечить выполнение всех требований действующего законодательства в сфере защиты информации.

Основой нормативной базы в сфере защиты информации являются следующие Федеральные законы:

от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

При проведении технических мер по обеспечению безопасности информации с ограниченным доступом возможно использование только средств защиты, имеющих соответствующие сертификаты уполномоченных органов власти.

В связи с чем, необходимо проведение мероприятий по созданию систем защиты информации органов власти. К указанным мероприятиям относятся:

оснащение АРМ средствами защиты информации, имеющими действующий сертификат (в случае прекращения срока действия сертификата ранее использованного средства защиты информации);

периодическое проведение повышения квалификации специалистов в сфере защиты информации.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются:

- подготовка квалифицированных кадров в сфере защиты информации.

В соответствии с указанными приоритетами целью подпрограммы является обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Для реализации данной цели определены две задачи:

- реализация муниципальной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности информации;

- обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Дмитриевского района Курской области.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

1) Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации, - % (ДАОИГ):

ДАОИГ = ОИА / ОИ x 100,

где:

ОИА - Количество объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

ОИ - Количество объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну в отчетном году.

2) Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации, - % (ДАОИП):

ДАОИП = ОИА / ОИ x 100,

где:

ОИА - Количество объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

ОИ - Количество объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные в отчетном году.

3) Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации, - % (ДОИ-СЗГ):

ДОИ-СЗГ = ОИСЗ / ОИ x 100,

где:

ОИСЗ - Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;

ОИ - Количество объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну в отчетном году.

4) Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации, - % (ДОИ-СЗП):

ДОИ-СЗП = ОИСЗ / ОИ x 100,

где:

ОИСЗ - Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;

ОИ - Количество объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные в отчетном году.

5) Оснащение объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» антивирусным программным обеспечением.

6) Количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, осуществивших повышение квалификации в области защиты информации.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2025 - 2027 годах в один этап.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы реализуется одно основное мероприятие - «Мероприятие по обеспечению безопасности в информационно-коммуникационной сфере», состоящее из основного направления:

- выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления и включает в себя:

1) Проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.

В рамках данного мероприятия будет осуществлен комплекс мер, направленных на проведение работ по приведению в соответствие с установленными требованиями процесса обработки информации с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район».

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателями:

«Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район», обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации».

«Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район», обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации».

Нереализация данного мероприятия приведет к невозможности обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район».

2) Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом.

Согласно установленным действующими нормативными документами требованиям объекты информатизации, обрабатывающие информацию с ограниченным доступом, должны быть оснащены средствами защиты информации, имеющими соответствующие сертификаты соответствия. Сертификаты соответствия имеют сроки действия, в случае завершения которых необходимо оснащать объекты информатизации новыми средствами защиты информации, имеющими действующий сертификат.

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателем:

«Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район», обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации».

«Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район», обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации».

Нереализация данного мероприятия, как и предыдущего, приведет к невозможности обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район».

3) Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» в сфере защиты информации.

Одним из основных требований к системам защиты информации является наличие квалифицированных в сфере безопасности информации специалистов. Также в связи с динамичным развитием информационных технологий постоянно модернизируются как организационные, так и технические меры, направленные на защиту информации, что в свою очередь приводит к необходимости обучения и повышения квалификации специалистов по защите информации.

Эффективность реализации данного мероприятия определяется показателем:

«Количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район», принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации».

Нереализация основного мероприятия может привести к неэффективному использованию созданных систем защиты информации и, следовательно, к несанкционированному доступу к защищаемой информации или ее утере.

**4. Характеристика мер муниципального регулирования**

В ходе реализации мероприятий подпрограммы применение налоговых, тарифных и кредитных мер муниципального регулирования не предусмотрено.

В связи с корректировкой районного бюджета, а также из-за возможных изменений в федеральном и областном законодательстве предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты муниципального района «Дмитриевский район» Курской области.

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

В рамках реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий и оказание муниципальных услуг не осуществляется.

**6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Дмитриевского района Курской области в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы**

Участие муниципальных образований Дмитриевского района в разработке и реализации муниципальной подпрограммы не планируется.

**7. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также других источников финансирования в реализации муниципальной программы**

Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также других источников финансирования в реализации муниципальной программы не планируется.

**8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств районного бюджета.

Общий объем финансовых средств на реализацию подпрограммы на весь период составляет 180000 рублей, в том числе по годам:

2025 год - 60000 рублей;

2026 год - 60000 рублей;

2027 год - 60000 рублей.

**9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

В ходе реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня управления этими рисками. Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

Внутренние риски реализации подпрограммы следующие: неэффективное расходование денежных средств, недостаточная координация и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области при внедрении и эксплуатации систем защиты информации.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые (изменение нормативно-правовой базы в сфере реализации подпрограммы), финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации подпрограммы), организационные.

Мерами управления рисками реализации подпрограммы являются: эффективное расходование бюджетных средств, усиление координации и взаимодействия органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области по внедрению и эксплуатации информационных систем, осуществление рационального управления реализацией подпрограммы, своевременное внесение изменений в подпрограмму и муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации подпрограммы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие информационного общества в

Дмитриевском районе Курской области»

**СВЕДЕНИЯ**

**О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА», ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Дмитриевском районе Курской области» | | | | | | |
| 1 | Доля граждан Дмитриевского района Курской области, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде | % | 75 | 80 | 81 | 82 |
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство» | | | | | | |
| 1 | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет» | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Подключение рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области к единой информационно-коммуникационной среде Курской области (ЕИКС) | да/нет | да | да | да | да |
| 4 | Использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области | да/нет | да | да | да | да |
| 5 | Использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Администрации Дмитриевского района Курской области | да/нет | да | да | да | да |
| 6 | Проведение мониторинга показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Дмитриевского района Курской области | да/нет | да | да | да | да |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации» | | | | | | |
| 1 | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации | % | 50 | 60 | 61 | 62 |
| 3 | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации | % | 50 | 60 | 61 | 62 |
| 5 | Оснащение объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области антивирусным программным обеспечением | да/нет | да | да | да | да |
| 6 | Количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие информационного общества в

Дмитриевском районе Курской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ**

**ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА**

**В ДМИТРИЕВСКОМ РАЙОНЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы  (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Электронное правительство» | | | | | | | |
| 1. | Осуществление мероприятий по формированию электронного правительства, состоящее из основного направления:  - выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления и включает в себя:  1) подключение рабочих мест к единой информационно-коммуникационной среде Курской области;  2) укрепление уровня материально-технического обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области;  3) организацию мониторинга уровня готовности района к созданию электронного правительства и информационного общества | отдел правового и информатизационного обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области | 2025 г. | 2027 г. | - увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к «Интернету»;  - увеличение доли рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;  - подключение рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области к единой информационно-коммуникационной среде Курской области (ЕИКС);  - использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;  - использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Администрации Дмитриевского района Курской области; | Нереализация основного мероприятия может привести к отсутствию программно-технического сопровождения и невозможности использования информационно-коммуникационных технологий органами местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» и муниципальными учреждениями, являющимися участниками единой информационно-коммуникационной среды, неэффективному исполнению Администрацией Дмитриевского района Курской области своих функций, отсутствию оценки уровня развития электронного правительства и информационного общества на территории Дмитриевского района Курской области | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей:  - доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет»;  - доля рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению;  - подключение рабочих мест сотрудников Администрации Дмитриевского района Курской области к единой информационно-коммуникационной среде Курской области (ЕИКС);  - использование системы электронного документооборота (СЭД) в Администрации Дмитриевского района Курской области;  - использование системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) в Администрации Дмитриевского района Курской области; |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты информации» | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие по обеспечению безопасности в информационно-коммуникационной сфере», состоящее из основного направления:  - выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправления и включает в себя:  1) проведение первичных мероприятий по защите информации (спецпроверок и специсследований, проектные работы и другие услуги, оказываемые в сфере разработки систем защиты информации), аттестационных испытаний объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с действующим законодательством и мероприятий по контролю защищенности объектов информатизации, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну.  2) Оснащение объектов информатизации, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты информации, а также средствами обработки информации с ограниченным доступом.  3) Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» в сфере защиты информации | отдел правового и информатизационного обеспечения Администрации Дмитриевского района Курской области | 2025 г. | 2027 г. | - обеспечение безопасности информационных систем органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области в соответствии с требованиями действующего законодательства;  - обеспечение прав и свобод граждан при обработке их персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Дмитриевского района Курской области;  - минимизация рисков финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным системам Дмитриевского района Курской области, искажения или уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов;  - обеспечение стабильной работы информационных систем Дмитриевского района Курской области, что в свою очередь позволит органам местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области оказывать услуги населению на необходимом уровне | Нереализация основного мероприятия может привести к:  - невозможности обрабатывать информацию с ограниченным доступом на объектах информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области;  - неэффективному использованию созданных систем защиты информации и, следовательно, к несанкционированному доступу к защищаемой информации или ее утере | Степень достижения результатов мероприятия будет оценена за счет следующих показателей:  - доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;  - доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации;  - доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;  - доля объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;  - оснащение объектов информатизации органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области антивирусным программным обеспечением;  - количество специалистов органов местного самоуправления муниципального района «Дмитриевский район» Курской области, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации |